## Slide 1: Grupo 1 Projeto CarBills

## Slide 2: Componentes do Grupo
João Paulo
Paulo Henrique
Miguel Alvim
Gilson dos Reis

## Slide 3: Metodologia
Espiral
Dividido em Etapas
  Determinar Objetivos
  Análise de riscos
  Desenvolvimento e Testes
  Planejamento da Próxima Etapa

## Slide 5: Recursos Humano/Tecnológicos a serem usados
1ª Etapa
  Grupo Inteiro se reúne para definir soluções
2ª Etapa
  Análise de riscos
3ª Etapa
  Desenvolvimento em JAVA - NetBeans
4ª Etapa
  Reunião para decidir a próxima iteração

## Slide 6: Excel

## Slide 7
Cronograma | 
1ª Semana | Gerou
Levantamento de requisitos | Documento de requisitos
2ª Semana | Gerou
Definição do modelo de classes | Diagrama de classes

## Slide 8
3ª semana | Gerou
Escolha do paradigma de desenvolvimento a ser utilizado | Modelo logico do BD
Escolha da linguagem utilizada | Prévia da interface
Escolha das IDEs e sistemas operacionais, computadores | 
Definição de qual parte cada integrante ficara responsavel | 
Definição dos hardwares que serão utilizados | 
Esboço do modelo lógico do banco de dados e da interface do programa | 

## Slide 9
4ª Semana | Gerou
Elaboração do banco de dados, dos módulos de cadastro | banco de dados
5ª semana | Gerou
Elaboração da interface gráfica e testes. | Interface
6ª Semana | Gerou
Manutenção corretiva e testes finais | Programa Final

## Slide 10
OBRIGADO